Отчёт о ходе выполнения муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы».

по состоянию на 01.01.2024 г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий МП за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | освоение |  |  |  |  | Примечания (Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Благоустройство территорий кладбищ | Октябрьское сельское поселение | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись |
| 2. | Благоустройство сквера имени В.А. Пешехонова по ул. Мира в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области | Октябрьское сельское поселение | 651,3 | - | 625,0 | 6,3 | 20,0 | 651,3 | - | 625,0 | 6,3 | 20,0 | 651,3 | - | 625,0 | 6,3 | 20,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 652,3 | - | 625,0 | 7,3 | 20,0 | 651,3 | - | 625,0 | 6,3 | 20,0 | 651,3 | - | 625,0 | 6,3 | 20,0 |  |

Примечание: Ф.Б. – федеральный бюджет; О.Б. – областной бюджет; М.Б. – местный бюджет; В.С. – всего.

2. Сведения о соответствии фактических показателей реализации МП показателям, установленным при ее утверждении:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Предусмотрено программой 2023 год | 2023 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причины (в случае отклонения от плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |  | полугодие |  | 3 квартал |  | год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Благоустройство территорий кладбищ | Тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись |
| 2. | Благоустройство сквера имени В.А. Пешехонова по ул. Мира в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области |  | 651,3 | 0,0 | 0,0 | 651,3 | 0,0 | 651,3 | 651,3 | 651,3 | 651,3 |  |

3. Сведения о заключенных муниципальных контрактах, связанных с реализации МП: субсидии из областного, местного бюджета Ульяновской области направлена на развитие местной общественной организации «ТОС Октябрьский» на мероприятия по благоустройству.

4. Сведения об оценке эффективности МП, определяемой по методике, утвержденной соответствующей МП:

В соответствии с методикой, утвержденной соответствующей МП