Отчёт о ходе выполнения муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы».

по состоянию на 01.10.2023 г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий МП за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | освоение |  |  |  |  | Примечания (Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Благоустройство территорий кладбищ | Октябрьское сельское поселение | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Благоустройство сквера имени В.А. Пешехонова по ул. Мира в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области | Октябрьское сельское поселение | 631,3 | - | 625,0 | 6,3 | - | 631,3 | - | 625,0 | 6,3 | - | 631,3 | - | 625,0 | 6,3 | - |  |
|  | ИТОГО: |  | 632,3 | - | 625,0 | 7,3 | - | 631,3 | - | 625,0 | 6,3 | - | 631,3 | - | 625,0 | 6,3 | - |  |

Примечание: Ф.Б. – федеральный бюджет; О.Б. – областной бюджет; М.Б. – местный бюджет; В.С. – всего.

2. Сведения о соответствии фактических показателей реализации МП показателям, установленным при ее утверждении:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Предусмотрено программой 2023 год | 2023 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причины (в случае отклонения от плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |  | полугодие |  | 3 квартал |  | год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Благоустройство территорий кладбищ | Тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Благоустройство сквера имени В.А. Пешехонова по ул. Мира в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области |  | 631,3 | 0,0 | 0,0 | 631,3 | 0,0 | 631,3 | 631,3 | 0,0 | 0,0 |  |

3. Сведения о заключенных муниципальных контрактах, связанных с реализации МП: субсидии из областного бюджета Ульяновской области направлена на развитие местной общественной организации «ТОС Октябрьский» на мероприятия по благоустройству.

4. Сведения об оценке эффективности МП, определяемой по методике, утвержденной соответствующей МП:

В соответствии с методикой, утвержденной соответствующей МП