Отчёт о ходе выполнения МП по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории  МО Октябрьское сельское  поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2025ггоды»

по состоянию на 01.01.2024 г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий МП за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | План (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Факт (тыс.руб.) |  |  |  |  | Освоение (тыс.руб.) |  |  |  |  | Примечания (Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого |  | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Устройство минерализованной полосы в п. Октябрьский, с. Верхняя Маза, с. Нижняя Маза | Администрация муниципального образования | 15,4 |  | - | - | 15,4 | - | 15,4 | - | - | 15,4 | - | 15,4 | - | - | 15,4 | - |  |
|  | ИТОГО: |  | 15,4 | - |  | - | 15,4 | - | 15,4 | - | - | 15,4 | - | 15,4 | - | - | 15,4 | - |  |

Примечание: Ф.Б. – федеральный бюджет; О.Б. – областной бюджет; М.Б. – местный бюджет; В.С. – всего.

2. Сведения о соответствии фактических показателей реализации МП показателям, установленным при ее утверждении:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Предусмотрено программой 2023 год | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | Причины (в случае отклонения от плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |  | полугодие |  | 3 квартал |  | год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Устройство минерализованной полосы в п. Октябрьский, с. Верхняя Маза, с. Нижняя Маза | Км. | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

3. Сведения о заключенных муниципальных контрактах, связанных с реализации МП:

Договор №5 от 01.04.2023 г. с ИП Евстифеевым В.Н.  на услуги по противопожарной опашке населенных пунктов на территории МО Октябрьское сельское поселение

4. Сведения об оценке эффективности МП, определяемой по методике, утвержденной соответствующей МП:

В соответствии с методикой, утвержденной соответствующей МП