Отчёт о ходе выполнения МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Октябрьское сельское  поселение Радищевского района Ульяновской области на 2022-2024гг.»

по состоянию на 01.01.2023 г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий МП за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | План (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Факт (тыс.руб.) |  |  |  |  | Освоение (тыс.руб.) |  |  |  |  | Примечания (Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого |  | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация муниципального образования | 231,6 |  | - | 227,3 | 4,3 | - | 229,5 | - | 227,3 | 2,2 | - | 229,5 | - | 227,3 | 2,2 | - |  |
|  | ИТОГО: |  | 231,6 | - |  | 227,3 | 4,3 | - | 229,5 | - | 227,3 | 2,2 | - | 229,5 | - | 227,3 | 2,2 | - |  |

Примечание: Ф.Б. – федеральный бюджет; О.Б. – областной бюджет; М.Б. – местный бюджет; В.С. – всего.

2. Сведения о соответствии фактических показателей реализации МП показателям, установленным при ее утверждении:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Предусмотрено программой 2022 год | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | Причины (в случае отклонения от плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |  | полугодие |  | 3 квартал |  | год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Тыс.руб. | 231,6 | 231,6 | 2,2 | 231,6 | 229,5 | 231,6 | 229,5 | 231,6 | 229,6 |  |

3. Сведения о заключенных муниципальных контрактах, связанных с реализации МП:

- Заключен договор №384 от 05.03.2022 на поставку светодиодных светильников.

Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области». Модернизация сетей наружного освещения в МО Октябрьское сельское поселение. Сумма проекта 229,6 тыс. руб. (областной бюджет – 227,3 тыс. руб., местный бюджет – 2,3 тыс. руб.). Покупка и установка 49 светильников светодиодных.

4. Сведения об оценке эффективности МП, определяемой по методике, утвержденной соответствующей МП:

В соответствии с методикой, утвержденной соответствующей МП