Отчёт о ходе выполнения муниципальной программы «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»

по состоянию на 01.01.2023 г.

1. Сведения о результатах реализации мероприятий МП за отчетный период:

| № п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | освоение |  |  |  |  | Примечания (Результаты реализации мероприятия, причины отклонения, иная информация о реализации мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. | Итого | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | В.С. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Благоустройство площадей, улиц, парков и скверов | Октябрьское сельское поселение | 3,00 | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись |
| 2. | Организация тротуаров в сквере им. В.А. Пешехонова в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области | Октябрьское сельское поселение | 575,00 | 322,0 | 80,5 | 4,1 | 168,4 | 575,00 | 322,0 | 80,5 | 4,1 | 168,4 | 575,00 | 322,0 | 80,5 | 4,1 | 168,4 |  |
| 4. | Благоустройство территорий кладбищ | Октябрьское сельское поселение | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись |
|  | ИТОГО: |  | 580,0 | 322,0 | 80,5 | 7,1 | 168,4 | 575,00 | 322,0 | 80,5 | 4,1 | 168,4 | 575,0 | 322,0 | 80,5 | 4,1 | 168,4 |  |

Примечание: Ф.Б. – федеральный бюджет; О.Б. – областной бюджет; М.Б. – местный бюджет; В.С. – всего.

2. Сведения о соответствии фактических показателей реализации МП показателям, установленным при ее утверждении:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Предусмотрено программой 2022год | 2022 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Причины (в случае отклонения от плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал |  | полугодие |  | 3 квартал |  | год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Благоустройство площадей, улиц, парков и скверов | Тыс. руб. | 3,00 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись |
| 3. | Организация тротуаров в сквере им. В.А. Пешехонова в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области | Тыс. руб. | 575,00 | 575,0 | 0 | 575,0 | 0,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 | 575,0 |  |
| 4. | Благоустройство территорий кладбищ | Тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | В связи с дефицитом бюджета денежные средства не выделялись |

3. Сведения о заключенных муниципальных контрактах, связанных с реализации МП:

- Заключен договор подряда №1 от 11.03.2022 по ремонту тротуаров в сквере имени В.А. Пешехонова.

Организация тротуаров в сквере имени В.А. Пешехонова в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области.

Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий». Сумма проекта 575,00 тыс. руб. (федеральный бюджет – 322,00 тыс. руб., обл. бюджет – 80,50 тыс. руб., местный бюджет – 4,06 тыс. руб., внебюджетные источники – 168,43 руб.).

4. Сведения об оценке эффективности МП, определяемой по методике, утвержденной соответствующей МП:

В соответствии с методикой, утвержденной соответствующей МП