## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАДИЩЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.12.2022 г.                                                                                                                                 №83

п. Октябрьский

Об утверждении муниципальной программы

«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», в целях создания наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Октябрьское сельское поселение, улучшения экологического состояния и эстетического облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области, Администрация муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу   «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области от 16.02.2018 г.        №  16     «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2023 года.

Глава Администрации                                                                     Д.Е. Бузаев

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области от 08.12.2022 г. №83

Муниципальная программа

«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области (далее – Администрация) |
| Цели и задачи Программы | Цель: создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области. Задачи: - выявление социально значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации, в частности в вопросах формирования комфортной среды; - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД); - благоустройство территорий общего пользования: площадей, улиц; - благоустройство парков и скверов; - благоустройство кладбищ. |
| Целевые индикаторы Программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади дворовых территорий МКД; увеличение доли благоустроенных площадей, улиц, набережных от общей площади площадей, улиц, набережных поселения; увеличение доли благоустроенных парков и скверов от общей площади парков и скверов поселения; увеличение доли площади благоустроенных (или созданных новых) цветников от общей площади поселения; увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении; увеличение доли благоустроенных территорий кладбищ от общего количества кладбищ поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2027 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Объем финансирования 3675555,55 рублей за 2023-2027 г.: Из них: 56555,55 рублей средства бюджета муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области; 723800,00 рублей бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области, источником которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Ульяновской области; 2895200,00 рублей бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области, источником которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Российской Федерации |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади дворовых территорий МКД; увеличение доли благоустроенных площадей, улиц, набережных от общей площади площадей, улиц, набережных поселения; увеличение доли благоустроенных парков и скверов от общей площади парков и скверов поселения; увеличение доли площади благоустроенных (или созданных новых) цветников от общей площади поселения; увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении; увеличение доли благоустроенных территорий кладбищ от общего количества кладбищ поселения. |

- Введение.

Реализация программы будет работать на дальнейшее интенсивное развитие добрососедских отношений, конструктивный диалог между органами местного самоуправления и органами ТОС, активизацию творческого потенциала, инициативное участие граждан в решении вопросов местного значения и процессах самостоятельного управления территориями. С помощью привлечения ТОС к участию в решении вопросов местного значения предполагается также эффективное использование бюджетных ресурсов, делового и социального потенциала жителей в решении проблем, что позволит сократить бюджетные затраты и повысить эффективность муниципального управления.

Дворовые территории и места массового пребывания населения являются важной составной частью жизнедеятельности людей.

Текущее состояние большинства дворовых территорий и мест массового пребывания населения не соответствует современным требованиям, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, либо такое покрытие совсем отсутствует, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, площадок для отдыха, недостаточное оснащение элементами благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Некоторые виды работ по благоустройству дворовых территорий и мест массового пребывания людей практически не проводились. Например, работы по организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, работы по формированию доступной городской среды для маломобильных групп населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, парки и скверы, площади, благоустроенные районы, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещенности дворов, улиц, парков и скверов в тёмное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Приоритетами реализации Программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения и создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Реализация мероприятий Программы приведёт к достижению следующих результатов:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- повышение уровня чистоты;

- повышение уровня эстетичности территорий.

С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству территории муниципального образования возникла необходимость разработки данной муниципальной программы, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

2. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- строительство тротуаров;

- установка малых архитектурных форм.

Работы, включенные в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве территории лиц может осуществляться в виде:

- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставления строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, не предусматривается.

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с порядком проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, для формирования адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству до 2027 года.

Отбор территорий общего пользования осуществляется в соответствии с Порядком проведения отбора общественных территорий для формирования перечня общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству до 2027 года.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации.

- 2. Организация управления реализацией  муниципальной программы

Организация управления реализацией  муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком  Администрацией муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района  Ульяновской области.

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы приведен в приложении 1 к Программе.

Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении 2 к Программе.

Перечень показателей характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  приведены в приложении 3 к Программе.

Приложение  № 1

к  Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов муниципальной программы

«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общей площади дворовых территорий МКД | % | 15 | 21 | 41 | 63 | 82 | 100 |
| Увеличение доли благоустроенных площадей, улиц. | % | 17 | 23 | 45 | 67 | 89 | 100 |
| Увеличение доли благоустроенных парков и скверов от общей площади парков и скверов поселения | % | 36 | 42 | 47 | 69 | 91 | 100 |
| Увеличение доли площади благоустроенных (или созданных новых) цветников от общей площади поселения | % | 24 | 30 | 46 | 67 | 85 | 100 |
| Увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении | % | 23 | 29 | 45 | 62 | 81 | 100 |
| Увеличение доли благоустроенных территорий кладбищ от общего количества кладбищ поселения | % | 14 | 20 | 47 | 65 | 83 | 100 |

_______________

Приложение 2 к программе

Система мероприятий  муниципальной программы

«Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Источник финансирования | Объём финансирования мероприятий Программы, в том числе по годам, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры | Федеральный бюджет | - | 2419200,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | 604800,0 | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет ( в том числе внебюджетные источники) | - - | 30545,45 1265454,55 | 1000,0 - | 5000,0 - | 4000,0 - |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | - - | - - | 1000,0 - | - - | 3000,00 - |
| 1.2. | Организация тротуаров в с. Верхняя Маза МО Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - | 1000,0 - |
| 1.3. | Благоустройство сквера имени В.А. Пешехонова по ул. Мира в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | - - | - - | - - | 5000,0 - | - - |
| 1.4 | Организация тротуаров по ул. Ленина в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области по программе «Комплексное развитие сельских территорий» Ульяновской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | - - - - | 840000,0 210000,0 10606,06 439393,94 | - - - - | - - - - | - - - - |
| 1.5 | Ремонт дороги по ул. Ленина в п. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области по программе «Комплексное развитие сельских территорий» Ульяновской области | Федеральный бюджет | - | 1579200,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | 394800,0 | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | - - | 19939,39 826060,61 | - - | - - | - - |
| 2. | Содержание, реконструкция и ремонт памятников воинам ВОВ на территории муниципального образования | Федеральный бюджет | - | 476000,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | 119000,0 | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | - - | 6010,10 248989,90 | - - | 1000,0 - | - - |
| 2.1 | Ремонт памятника ВОВ в с. Верхняя Маза МО Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет Внебюджетные источники | - - | - - | - - | 1000,0 - | - - |
| 2.2 | Ремонт памятника павшим в ВОВ в с. Нижняя Маза МО Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области по программе «Комплексное развитие сельских территорий» | Федеральный бюджет | - | 476000,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | 119000,0 | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет внебюджетные источники | - - | 6010,10 248989,90 | - - | - - | - - |
| 3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет внебюджетные источники | 1000,0 - | - - | - - | - - | 2000,00 - |
| 3.1 | Благоустройство территории кладбищ | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет внебюджетные источники | 1000,0 - | - - | - - | - - | 2000,00 - |
| 4 | Мероприятия по оборудованию и содержанию контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет внебюджетные источники | - - | - - | 1000,0 - | - - | - - |
| 4.1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в МО Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет внебюджетные источники | - - | - - | 1000,0 - | - - | - - |
| 4.2. | - Реализацией мероприятий, направленных на приобретение контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической в Ульяновской области» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | - - - - | - - - - | - - - - | - - - | - - - |
| 5 | Ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории муниципального образования | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет ( в том числе внебюджетные источники) | - - | - - | - - | 5000,0 - | - - |
| 5.1. | Организация освещения в МО Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области по программе | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет ( в том числе внебюджетные источники) | - - | - - | - - | 5000,0 - | - - |
|  | Итого | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет внебюджетные источники | - - 1000,0 - | 2895200,0 723800,0 36555,55 1514444,45 | - - 2000,0 - | - - 11000,0 - | - - 6000,0 - |

Приложение  3

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы ««Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика муниципального образования Октябрьское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области на 2023-2027 годы»»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | % | 15 | 21 | 41 | 63 | 82 |
| 2. | Увеличение доли благоустроенных площадей, улиц, набережных от общей площади площадей, улиц, набережных поселения | % | 17 | 23 | 45 | 67 | 89 |
| 3. | увеличение доли благоустроенных парков и скверов от общей площади парков и скверов поселения | % | 36 | 42 | 47 | 69 | 91 |
| 4. | увеличение доли площади благоустроенных (или созданных новых) цветников от общей площади поселения | % | 24 | 30 | 46 | 67 | 85 |
| 5. | увеличение доли детских игровых комплексов от общего количества детских игровых комплексов в поселении | % | 23 | 29 | 45 | 62 | 81 |
| 6. | увеличение доли благоустроенных территорий кладбищ от общего количества кладбищ поселения | % | 14 | 20 | 47 | 65 | 83 |

_______________